Тест-план

Тестирование приложения Окно ГИС

Версия: 1.0 от 29.11.2025 г.

Составил: Никитин Георгий Николаевич

Исполнитель: Никитин Георгий Николаевич

Утвердил:

- Введение:

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования приложения Окно ГИС. Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

- Объект тестирования:

В процессе тестирования приложения будут протестированы элементы вкладок «Параметры», «Инструменты», «Вид» строки меню приложения Окно ГИС.

2.1. Тестируемый функционал:

Окна:

- настройка режима визуализации координат

- управление геоданными

- информация по объекту

- настройки

- навигатор

- настройка сетки

Инструменты:

- навигация

- поворот

- линейка

- транспортир

- измерение расстояний

- информация по объектам

2.2. Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:

- Инсталляционное тестирование

- Нагрузочное тестирование

- Тестирование безопасности

- Виды тестирования:

Для тестирования приложения будут использованы:

- Исследовательское тестирование

- Функциональное тестирование

  - Позитивное

  - Негативное

- Тестирование удобства пользования

- Тестирование пользовательского интерфейса

В силу отсутствия технической документации и ресурсов, тестирование будет проводиться по методу Черного ящика.

Иные тесты проводиться не будут, за исключением тех, что указаны в настоящем плане.

- Порядок тестирования:

В первую очередь будут протестированы, как наиболее приоритетные:

Окна:

- настройка режима визуализации координат

- настройки

- настройки сетки

Инструменты:

- линейка

- транспортир

- измерение расстояний

Для проведения тестирования всех элементов, кроме окна «Управление геоданными» будет составлен чек-лист. Для окна «Управление геоданными» будут составлены тест-кейсы.

После проведения тестирования будет составлен «Отчёт о тестировании».

Тестирование будет проводиться в ручном режиме (мануальное тестирование), без использования автоматизированных систем.

Для сокращения количества тестов будут использоваться техники разбиения на классы эквивалентности, анализа граничных значений и попарного тестирования.

- Принципы работы:

- Приложение запускается и стабильно работает

- Файл crit.map открывается в приложении

- Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- Готова необходимая документация

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

- Все тесты пройдены

- Все найденные дефекты задокументированы

- Тестовое покрытие проверено и является достаточным

Дата начала тестирования: 29.11.2025, 9:00

Дата окончания тестирования: 30.11.2025, 18:00

- Тестовая документация:

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

- Тест-план

- Чек-лист

- 19 Тест-кейсов

- Отчёт о тестировании

- Тестовое среда:

| Устройство: | Ноутбук ASUS Vivobook X1502ZA Процессор Intel Core i5-12500H (2.50 GHz) Оперативная память 16 Гб 3200 МТ/с Видеоадаптер Intel Iris Xe Graphics 8162Мб (128 Мб видеопамять) Разрешение экрана 1920 х 1080 32бит 60Гц |
| --- | --- |
| OC: | Windows 11 Домашняя х64 Версия 24Н2 |